附件

高陵区2023年度财政涉农整合资金（衔接资金）项目计划完成情况表

| 序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目建设情况 |  | 绩效目标 | 利益联结机制 （联农带农情况） | 下达资金 （万元） | 资金报账 （万元） | 项目 实施 单位 | 项目 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目建设内容 | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持村集体经济组织供销合作社发展第三产业奖补资金 | 张卜街道庙西村 | 利用村委会南1000平米建设用地，计划投资 98.1 万元建设红色驿站暨便民超市项目（包括新建500平米的便民超市，400平米停车场，周边道路及场地进行绿化、亮化），发展村集体第三产业，推广当地特色产品、方便人民群众生活的同时，促进三产融合发展。村委会积极引导村集体经济成员参与管护，并由村集体经济组织研究制定资产收益分配方案，强化联农带农机制，实现农民增收与消费提质良性循环。 | 全部 完成 | 完成500平米便民市场，400平米停车场，实现集体经济收入10万元以上。 | 推广当地特色产品、方便人民群众生活的同时，促进三产融合发展。村委会积极引导村集体经济成员参与管护，并由村集体经济组织研究制定资产收益分配方案，强化联农带农机制，实现农民增收与消费提质良性循环。 | 45 | 45 | 张卜街道庙西村集体经济股份合作联合社 | 新建项目 |