
附件1

高陵区全域推进煤改洁区级领导包抓分工表

	街办名称
	区级包抓领导
	配合部门

	姬家街办
	张水利
	区发改委

	张卜街办
	胡民升
	区工业和商务局

	泾渭街办
	王小玲
	区城市管理局

	通远街办
	李斌
	区农林局

	崇皇街办
	韦红
	区住建局

	耿镇街办
	赵变量
	区环保局

	鹿苑街办
	仲伟周、袁树锋
	区民政局


附件2

高陵区全域推进煤改洁第一批行政村名单

	街办名称
	行政村名称
	户  数
	行政村名称
	户  数

	鹿苑街办
	东街村
	517
	高家村
	634

	
	东樊村
	469
	草市村
	836

	
	北街村
	900
	田家村

（陈家组）
	93

	通远街办
	何村
	599
	华邑村
	436

	
	通远村
	744
	
	

	张卜街办
	张卜村
	533
	
	

	泾渭街办
	西营村
	345
	雷贾村
	423

	
	陈家滩
	657
	
	

	崇皇街办
	井王村
	720
	绳刘村
	956

	姬家街办
	杨官寨村
	1027
	姜李村
	579

	
	泾吴村
	443
	
	

	耿镇街办
	周家村
	755
	耿镇村
	752

	合  计
	20个行政村，12418户


附件3

高陵区全域推进煤改洁第二批行政村名单
	街办名称
	行政村名称
	户  数
	行政村名称
	户  数

	鹿苑街办
	何家村
	711
	上院村
	587

	
	张家村
	819
	古城村
	565

	
	皇册村
	800
	银王村
	498

	
	麦张村
	578
	东升村
	640

	
	江流村
	468
	草王村
	814

	
	马家村
	694
	药惠村
	790

	
	北樊村
	900
	
	

	通远街办
	火箭村
	1218
	官路村
	930

	
	史喻村
	1035
	灰堆坡村
	1035

	
	湾子村
	647
	北孙村
	675

	
	生王村
	644
	大夫雷村
	701

	
	岳华村
	534
	西张市村
	577

	
	东张市村
	502
	杜家村
	790

	
	仁村
	971
	车张村
	536

	
	官寺村
	736
	
	

	张卜街办
	东关村
	727
	岩王村
	233

	
	张桥村
	543
	韩家村
	799

	
	南郭村
	819
	新建村
	555

	
	张家村
	856
	杏王村
	535

	
	庙西村
	744
	塬后村
	738

	
	贾蔡村
	642
	曹家村
	451

	崇皇街办
	船张村
	625
	坡吉村
	1135

	
	桑家村
	894
	高墙村
	860

	
	军庄村
	1107
	
	

	耿镇街办
	王家滩村
	854
	虎家村
	780

	
	耿北村
	711
	苏家村
	498

	
	马北村
	914
	钓北村
	1247

	
	安家村
	1299
	皂南村
	530

	
	榆楚村
	566
	
	

	合计
	55个行政村，40132户


附件4
高陵区全域推进煤改洁作战图












抄送：区委各部门，纪委办，人武部，各人民团体；

区人大办，区政协办，法院，检察院，驻区各单位。
西安市高陵区人民政府办公室              2017年11月28日印发
11月16日�——11月25日








天然气公司申请管道线位，规划高陵分局批复





11月16日�——11月18日








各街办召开动员会；电力公司调整峰谷电价，增容变压器





11月16日�——11月20日








各街办召开政策宣讲会，天然气公司进行前期勘察





11月18日�——12月18日








管道施工，召开设备推介会





12月15日——12月31日








开展验收，兑付补贴政策








— 4 —
— 1 —

